RateVault

Schritt-für-Schritt Workflow Checklist

Web Programming Abgabe  ·  Medieninformatik

| ☐ Todo | ☑ Erledigt | Fett = wichtig / kritisch | Datum-Feld = wann fertig |
| --- | --- | --- | --- |

Phase 0 Planung & Setup Einmalig · ~1–2 Tage

Design System

| ☐ | Design-System Dokument ausfüllen (Farben, Fonts, Spacing) | Datum: 08.06.2026 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Farbpalette festlegen & Kontraste prüfen coolors.co/contrast-checker – Mindest-Kontrast 4.5:1 | Datum: 08.06.2026 |
| ☐ | Schriftarten von Google Fonts raussuchen & testen | Datum: 08.06.2026 |
| ☐ | Media-Badges skizzieren (Film / Anime / Game / Buch / Serie) | Datum: 08.06.2026 |
| ☐ | MoodMatch Moods definieren (z.B. Episch, Entspannt, Traurig…) | Datum: 08.06.2026 |

Projekt-Struktur aufsetzen

| ☐ | GitHub Repo erstellen (Public!) | Datum: 09.06.2026 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | README.md anlegen mit Projektbeschreibung | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Vite + React Projekt initialisieren: npm create vite@latest Template: react auswählen | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Bootstrap installieren: npm install bootstrap | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Ordnerstruktur anlegen: /components /pages /hooks /services /assets | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Node.js + Express Backend im /backend Ordner anlegen | Datum: ___ |
| ☐ | .env Dateien anlegen NIEMALS in Git pushen! .gitignore prüfen | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | PostgreSQL Datenbank lokal anlegen | Datum: ___ |

API Keys besorgen

| ☐ | TMDB API Key holen → themoviedb.org/settings/api | Datum: 09.06.2026 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | RAWG API Key holen → rawg.io/apidocs | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Jikan API testen (kein Key nötig!) → jikan.moe Gratis, rate-limited | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Open Library testen (kein Key nötig!) → openlibrary.org/developers/api | Datum: 09.06.2026 |
| ☐ | Alle Keys sicher in .env ablegen | Datum: 09.06.2026 |

Phase 1 Backend Node · Express · PostgreSQL · JWT

Datenbank

| ☐ | Datenbankschema finalisieren & als SQL-Skript aufschreiben Tabellen: users, media_items, user_media, friends | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Tabellen in PostgreSQL anlegen | Datum: ___ |
| ☐ | DB-Verbindung in Express einrichten (pg / node-postgres) | Datum: ___ |
| ☐ | db.js Modul erstellen für wiederverwendbare DB-Verbindung | Datum: ___ |

Auth (JWT)

| ☐ | POST /api/auth/register – User anlegen + Passwort hashen (bcrypt) | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | POST /api/auth/login – JWT Token generieren | Datum: ___ |
| ☐ | authMiddleware.js – Token prüfen für geschützte Routen | Datum: ___ |
| ☐ | JWT Secret in .env ablegen | Datum: ___ |
| ☐ | Token Expiry sinnvoll setzen (z.B. 7 Tage) | Datum: ___ |

Media Routes

| ☐ | GET /api/media/search?q=&type= – Suche über externe APIs weiterleiten | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | POST /api/media – Medium zur eigenen Liste hinzufügen | Datum: ___ |
| ☐ | GET /api/media/me – Alle eigenen Einträge holen | Datum: ___ |
| ☐ | PATCH /api/media/:id – Status oder Bewertung updaten | Datum: ___ |
| ☐ | DELETE /api/media/:id – Eintrag entfernen | Datum: ___ |

MoodMatch Route

| ☐ | GET /api/mood/recommend?mood= – Empfehlung basierend auf Bewertungen | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Algorithmus: hochbewertete Genres → passende ungesehene Titel empfehlen | Datum: ___ |

Freunde Route (optional)

| ☐ | POST /api/friends/request – Freundschaftsanfrage senden | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | GET /api/friends – Alle Freunde + öffentliche Ratings | Datum: ___ |
| ☐ | GET /api/friends/compare/:id – Gemeinsame Genres & Unterschiede | Datum: ___ |

Backend fertigstellen

| ☐ | CORS konfigurieren (Frontend-URL erlauben) | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Error Handling Middleware einbauen | Datum: ___ |
| ☐ | Alle Routen mit Postman oder Thunder Client testen | Datum: ___ |
| ☐ | package.json Scripts: dev (nodemon), start | Datum: ___ |

Phase 2 Frontend React · Vite · Bootstrap

Grundstruktur

| ☐ | React Router installieren: npm install react-router-dom | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Axios installieren: npm install axios Für API-Calls zum eigenen Backend | Datum: ___ |
| ☐ | CSS Custom Properties (Design-Token) in index.css anlegen --color-bg, --color-card, --color-accent, --font-main… | Datum: ___ |
| ☐ | AuthContext erstellen (useState für User + Token) | Datum: ___ |
| ☐ | api.js Service-Datei mit Axios-Instance + Auth-Header erstellen | Datum: ___ |
| ☐ | PrivateRoute Komponente für geschützte Seiten | Datum: ___ |

Seiten (Pages)

| ☐ | / Landing Page – Hero, Features, Login/Register CTA | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | /login – Login Formular + JWT speichern | Datum: ___ |
| ☐ | /register – Registrierung | Datum: ___ |
| ☐ | /dashboard – Übersicht: Stats, zuletzt bewertet, Watchlist | Datum: ___ |
| ☐ | /library – Alle eigenen Einträge, filter- & sortierbar | Datum: ___ |
| ☐ | /search – Suche über alle APIs mit Typ-Filter | Datum: ___ |
| ☐ | /mood – MoodMatch Interface | Datum: ___ |
| ☐ | /friends – Freunde & Vergleich (optional) | Datum: ___ |
| ☐ | /profile – Eigenes Profil + Jahresrückblick | Datum: ___ |

Wiederverwendbare Komponenten

| ☐ | Navbar.jsx – Navigation + Login-Status + Logout | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | MediaCard.jsx – Karte für Film/Anime/Game/Buch mit Badge | Datum: ___ |
| ☐ | RatingStars.jsx – Klickbare 1–10 Bewertung | Datum: ___ |
| ☐ | StatusBadge.jsx – Completed / In Progress / Watchlist / Dropped | Datum: ___ |
| ☐ | SearchBar.jsx – Suche mit Typ-Auswahl | Datum: ___ |
| ☐ | MoodPicker.jsx – Visueller Vibe-Selector | Datum: ___ |
| ☐ | SkeletonLoader.jsx – Ladeanimation für API-Calls | Datum: ___ |
| ☐ | EmptyState.jsx – Anzeige wenn Liste leer ist | Datum: ___ |

UX-Details

| ☐ | Loading States für alle API-Calls einbauen | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Error States behandeln (Netzwerkfehler, 404 etc.) | Datum: ___ |
| ☐ | Toast-Notifications für Aktionen (z.B. 'Zur Liste hinzugefügt') | Datum: ___ |
| ☐ | Responsive Layout testen: Desktop → Tablet → Mobile | Datum: ___ |
| ☐ | Typ-Badge immer sichtbar bei Suchergebnissen (The Witcher Problem lösen) | Datum: ___ |

Phase 3 Integration & Testing Alles zusammenbauen & testen

End-to-End testen

| ☐ | Register → Login → JWT wird gespeichert | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Film suchen → Watchlist hinzufügen → in Library sehen | Datum: ___ |
| ☐ | Bewertung abgeben → Status ändern → löschen | Datum: ___ |
| ☐ | MoodMatch: Mood wählen → Empfehlung erscheint | Datum: ___ |
| ☐ | Logout → geschützte Seiten nicht mehr erreichbar | Datum: ___ |
| ☐ | Seite neu laden → User bleibt eingeloggt (Token in localStorage) | Datum: ___ |

Browser & Responsive

| ☐ | Chrome testen | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Firefox testen | Datum: ___ |
| ☐ | Mobile Ansicht (DevTools) testen | Datum: ___ |
| ☐ | Lange Titel / fehlende Bilder abfangen (Fallback-Bild einbauen) | Datum: ___ |

Phase 4 Deployment & Abgabe Go Live!

Deployment

| ☐ | Frontend deployen auf Vercel oder Netlify (kostenlos) npm run build → dist Ordner deployen | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Backend deployen auf Render.com oder Railway (kostenlos) render.com ist einfach, kostenloser Tier vorhanden | Datum: ___ |
| ☐ | PostgreSQL in der Cloud: Supabase oder Railway DB | Datum: ___ |
| ☐ | Alle .env Variablen in der Cloud-Plattform setzen | Datum: ___ |
| ☐ | Frontend API-URL auf Backend-URL in der Cloud umstellen | Datum: ___ |
| ☐ | Live-URL komplett testen: Register, Login, alle Features | Datum: ___ |

GitHub & Dokumentation

| ☐ | Finaler Push – keine .env Dateien committed! | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | README.md fertigschreiben: Was ist RateVault? Features? Tech-Stack? | Datum: ___ |
| ☐ | Screenshots oder kurzes GIF der App ins README | Datum: ___ |
| ☐ | Live-URL im README und GitHub-Repo-Settings eintragen | Datum: ___ |

Finale Abgabe-Checkliste

| ☐ | Alle Pflicht-Technologien verwendet: HTML/CSS/JS, Bootstrap, React, Vite, APIs, JWT, Node, PostgreSQL, Express | Datum: ___ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | App ist live erreichbar (URL) | Datum: ___ |
| ☐ | GitHub Repo ist public | Datum: ___ |
| ☐ | README erklärt das Projekt verständlich | Datum: ___ |
| ☐ | Test-Account für Prüfer anlegen und Zugangsdaten notieren | Datum: ___ |

Notizen & Probleme